会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 弘毅休闲吧 | 会议时间 | 2018 年 10月 17 日 |
| 主 持 人 | 刘向辉 | 记 录 人 | 左文正 |
| 参会人员 | 刘向辉、陈祥斌、左文正、王安栋、涂弘森 | | |
| 会议主题 | G8小组第五周作业完善安排 | | |
| 会议内容：  1、作业完善任务安排：  （1）课程项目需求软件的安装，落实到每个人的电脑，将硬盘的虚拟机在周五之前安装好  （2）GIT分支的建立  \* GIT的管理人为陈祥斌  \* 建立好每个人的git分支  \* 所有小组成员将自己任务部分的文档上传至自己的分支  （3）wbs的更改  \* wbs由左文正负责更改完成  \* 分配好wbs上各项指标的负责人  \* 周五前完成该项任务   1. 更新需求文档   \* 在文档内做好超链接  \* 加上国标版号  \* 修改不当内容  \* 该部分由刘向辉负责，周五前完成   1. Gantt图的更新，由王安栋负责，周五前完成 2. Uml翻转课堂ppt的更新，由涂弘森负责，周五前完成 3. 制定每项任务的审核人，在任务经过审核后，再上传至git 4. 确定与杨枨老师会谈的意见 | | | |