## Slide 1
风险管理[1]
人员方面的风险
项目经理变更；开发小组成员退出；开发小组人员变更；开发小组成员临时有事或其他方面的原因请假，无法完成当前阶段安排的任务。
1.人员方面的风险
解决方法：
1.前项目经理要把任务交接清楚 A：刘向辉 B陈祥斌
2.由项目经理对其他可参加阶段安排任务的成员重新分配任务

## Slide 2
风险管理[1]
需求获取存在的风险
（1）小组成员对需求分析的经验不足，导致获取结果不准确，与用户需求有偏差；
（2）客户参与程度不高，对自己的需求没有明确的认识的风险，开发人员对要实现的东西做了许多猜测，或用户需求不切实际，期望太高的风险；
（3）根据社会环境的改变，用户的需求改变的风险；
（4）没有设定需求优先级，花费大量时间做一些并不必要的需求 。
2.需求获取阶段存在的风险

## Slide 3
风险管理[1]
需求获取存在的风险
解决方法：
在做需求分析之前学习有关方面知识；若客户没有明确认识需求，需要通过不断的沟通以及对用户访谈确认好需求
角色： A:刘向辉 B王安栋

## Slide 4
风险管理[1]
需求规范说明的风险
（1）规范定义的经验少引发的规范说明的不全面的风险；
（2）具有二义性的术语导致需求不规范引起的风险；
（3）存在不同的需求版本或需求版本有冲突。
3.需求规范说明存在的风险
解决方法：
学习有关需求规范说明的方法以及内容，尽量规范具有二义性的。
角色：A左文正 B 涂弘森

## Slide 5
风险管理[1]
需求管理方面的风险
（1）频繁变更需求，导致的风险；
（2）需求变更没有传达给受影响的所有涉及人员；
4.需求管理方面存在的风险
解决方法：
项目建设之初就和用户书面约定好需求变更控制流程、记录并归档用户的需求变更申请
角色：A：涂弘森 B 陈祥斌